珠江三角洲地区

交通基础设施一体化规划

广东省发展和改革委员会

二○○九年十二月

目  录

一、现状与主要问题	3

（一） 现状。	3

（二） 主要问题。	5

二、指导思想与发展目标	5

（一） 指导思想。	6

（二） 发展目标。	6

三、主要任务	7

（一） 加快交通基础设施建设。	7

（二）加强三大经济圈交通对接。	11

（三） 推进交通管理一体化。	11

（四） 促进粤港澳交通一体化发展。	13

（五） 重点建设项目。	14

四、保障措施	14

（一）进一步理顺交通管理体制。	14

（二）完善交通规划和建设协调机制。	14

（三） 拓展交通建设融资渠道。	15

（四）完善相关法规。	15

（五） 加强技术创新。	15

珠江三角洲地区交通基础设施一体化规划

按照《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》和《关于加快推进珠江三角洲区域经济一体化的指导意见》的总体要求，编制本规划。

本规划包括轨道交通、公路、港口、航道、民用机场等，不包括管道。

本规划范围包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州和肇庆九市，并考虑与港澳地区和周边地区的衔接。规划期至2020年。

- 一、现状与主要问题

## （一） 现状。

改革开放30年多来，珠江三角洲地区交通基础设施建设取得巨大成绩，形成了各种运输方式衔接比较紧密，与周边地区紧密相连，沟通国内、港澳地区和国际的综合交通运输网络，交通一体化发展格局初现雏形，初步适应了国民经济和社会发展需要。

公路交通形成以广州为中心，高速公路为骨架，国省道和县乡公路为基础的公路交通网络。到2008年底，珠江三角洲地区公路通车里程约达5.3万公里，其中高速公路约达2100公里，分别占全省25%和55%，公路密度98.34公里/百平方公里。

轨道交通形成以广州为中心，以京广、京九、广深、广茂为主要干线的铁路骨架；武广、厦深、贵广、南广、广深港等干线铁路及广珠、广佛、穗莞深、佛肇等城际轨道交通正在建设；广州、深圳等城市轨道交通建设进一步加快。到2008年底，全区铁路运营里程约580公里，占全省铁路运营里程的31%，铁路密度1.35公里/百平方公里，是全省平均水平的1.3倍，广州、深圳市城市轨道营运里程分别达116公里和22公里。

港口发展形成了以广州港、深圳港、珠海港为主要港口，惠州港、虎门港、中山港、江门港为重要港口的分层次港口群发展格局。2008年港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别约为8亿吨和3900万标箱，分别占全省的82%和96%。主要港口出海主航道均能满足5万吨级船舶通航要求，内河航道形成了以千吨级航道为骨干的内河航道网。

民用机场初步形成了以白云机场为枢纽，深圳机场为干线，珠海、佛山机场等为支线机场，辐射全国的民航运输体系。2008年珠江三角洲机场旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为5641万人次和130万吨，分别占全省的98%和99%。

广州、深圳、珠海等城市交通及交通枢纽建设进一步加快，深圳福田综合交通枢纽已建成投入使用，广州白云国际机场、广州新客站、佛山西站等交通枢纽正在加快建设，区域内客货运枢纽正向大型化、综合化方向发展。

高速公路电子联网收费步伐进一步加快，路桥收费站撤并及年票制改革相关工作取得明显成效；交通一体化协调联动机制不断完善，广佛肇、深莞惠、珠中江三大经济圈交通基础设施一体化建设积极推进。

## （二） 主要问题。

1、交通基础设施规模不足，网络布局不完善。铁路网络规模小，运输通道能力不足，珠江口西岸地区尚无铁路运营，城际轨道交通建设处于起步发展阶段;公路运输断头路问题仍然存在，高等级干道之间互通性较差；城市间快速交通网络不完善，珠江口东西两岸的交通联系比较薄弱，对外运输通道能力不足；主要港口专业化泊位能力不足；广州白云国际机场运输能力趋于饱和。

2、综合枢纽建设滞后，各种运输方式衔接不紧密。缺乏综合交通枢纽的总体布局规划，部分枢纽预留给其他交通方式的空间不足，造成各种运输方式衔接不紧密，旅客换乘不便，货物联运不畅，影响了整体运输效率的提高，没有体现“以人为本”的理念。

3、路桥建设主体多、收费站多，影响撤并工作进度。目前，珠三角地区公路收费站150多个，占全省50%以上，其中经营性收费站46个。由于公路建设主体多，债务重，影响撤并工作进度。

4、管理体制不完善，制约交通一体化发展。一是各种运输方式由不同的部门管理，没有统筹规划和统一管理，交通规划与建设协调不够；二是城市交通与各交通方式从属不同管理部门，导致城市交通与其他交通方式衔接不够；三是现行行政区划造成各市间交通规划和建设衔接不够。

- 二、指导思想与发展目标

## （一） 指导思想。

坚持以人为本，全面协调和可持续的科学发展观，打破行政区划和行业条块分割界限，创新合作机制，推进资源共享和互惠合作，优化配置交通运输资源，强化枢纽和运输通道建设，实现各种运输方式紧密衔接，提高交通运输管理水平，构建适应区域经济一体化要求的现代综合交通运输体系，促进珠江三角洲全面建设小康社会，率先实现现代化。

## （二） 发展目标。

到2012年，基本实现交通运输一体化。形成以广州为中心，连通区内所有地级以上市的城际轨道交通和快速干线铁路网络架构；高速公路覆盖区内所有县（市），高等级内河航道网进一步完善，综合交通枢纽及集疏运系统建设趋于完善；交通一体化发展的体制机制障碍减少，管理一体化水平显著提高，一体化发展格局基本形成，实现区域内年票互认和城市公共交通“一卡通”，粤港澳交通一体化取得新进展。

到2012年，城际轨道交通营运里程约达580公里，高速公路通车里程约达3000公里；铁路运营里程约达1350公里；港口货物吞吐能力约达9亿吨，集装箱吞吐能力约达4700万标箱，民航机场吞吐能力达8000万人次。

到2020年，全面实现交通运输一体化。形成网络完善、布局合理、运行高效、与港澳及环珠三角紧密相连的综合交通运输体系。基本形成珠江三角洲“三环八射”城际轨道交通网络，公交“一卡通”全面延伸到城际轨道等公共交通领域，一体化管理体制障碍基本消除。

到2020年，城际轨道交通营运里程约达1480公里，铁路运营里程约达1715公里；高速公路通车里程约达3500公里；港口货物吞吐能力约达14亿吨，集装箱吞吐能力约达7200万标箱，民航机场吞吐能力约达1.5亿人次。

- 三、主要任务

## （一） 加快交通基础设施建设。

按照统筹规划、合理布局、适度超前、安全可靠的原则，重点加快珠江三角洲城际轨道交通、干线铁路、城市轨道交通、高速公路以及重大综合交通枢纽等建设，打通市际间“断头路”，消除“瓶颈”路段，推进交通基础设施建设一体化。

- 1．加快建设轨道交通网络

- 一是加快建设珠江三角洲城际轨道交通网络。2012年形成以广州为中心，连通区域内所有地级以上市的城际轨道交通网络构架；2020形成“三环八射”的城际轨道交通网络,并以此为骨干形成区域快速公交走廊。重点建设广州-东莞-深圳、广州—珠海、广州-佛山、佛山-肇庆、东莞-惠州、佛山—东莞、广州－佛山－江门－珠海、广州-清远、深圳－惠州等城际轨道交通项目。

- 二是进一步完善干线铁路网络。2012年实现珠江三角洲地级以上市通铁路，形成以广州为中心，与周边地区紧密衔接的铁路运输网络。2020年珠江三角洲铁路网络更趋完善，运输能力基本满足国民经济发展需求。加快建设武广客运专线、广深港客运专线、厦深铁路、贵广铁路、南广铁路、广珠铁路等项目。

- 三是加快推进城市轨道交通的建设。继续推进广州、深圳、东莞、佛山等城市轨道交通建设。2012年，广州和深圳基本形成通达性强、服务水平较高的城市轨道交通网络。

- 2．完善公路运输网络

- 一是加快完善高速公路网络。加快江肇、肇花、广珠西线、广深沿江等高速公路项目建设，加强各城市间交通联系；加快广佛、佛开、广三、广清、梅观、水官等高速公路的扩建工程，提高主要公路运输通道的通行能力；加快莞深三期高速、惠深沿海高速惠州段、广肇二期高速、广州新洲至化龙快速路等项目建设，打通高速公路“断头路段”和“瓶颈路”；加快推进广贺、广河、广乐、大广等高速公路项目建设，提高对外运输通道能力，增强珠江三角洲地区的辐射带动能力；积极推进港珠澳大桥、虎门二桥、深中通道等跨珠江口项目的建设工作，加强珠江口东西两岸的交通联系，促进东西两岸一体化发展。

- 二是加强高速公路与其他公路的衔接。进一步完善互通立交与连接线的规划和建设，加强高速公路与其他公路的衔接，实现区域内所有县（市）城区、沿海重要港口、机场、铁路枢纽等重要节点以及90%常住人口在10万人以上的重点城镇能在30分钟内上高速公路的目标。

- 3．提高港口和航道建设水平

一是有效整合港口资源，推动各港口发展合作，加快港口功能结构调整，完善和优化港口布局，增强广州、深圳、珠海等主要港口现代化功能，促进珠三角港口群的协调发展。二是以集装箱、煤炭、矿石、油品等专业化码头建设为重点，提升港口专业化运输能力。三是适应船舶大型化发展趋势，加快出海航道和内河高等级航道网络建设，提高航道维护和管理水平。到2012年，沿海港口总体能力不足和大型专业化泊位偏少的问题基本解决，港口功能进一步完善。2020年形成布局合理、层次分明、功能完善的现代化港口体系，港口总体能力适度超前经济发展，港口技术装备水平、管理体制与服务质量达到国际先进水平。

- 4．完善民航运输体系

加快建设广州白云国际机场二期工程和深圳宝安机场扩建工程，加强广州白云国际机场枢纽建设，巩固和提高广州白云国际机场综合交通枢纽地位；提升珠海机场服务水平，逐步发展佛山、惠州等支线机场；加强珠三角机场之间以及珠三角机场与港澳机场之间的合作。构筑干支结合、优势互补、共同发展的民用机场体系。

- 5．加强综合交通枢纽建设

重点加快新广州站、佛山西站、深圳北站、白云机场、宝安机场、珠海机场、广州港、深圳港、珠海港等综合交通枢纽的建设步伐，进一步增强交通枢纽的运营能力和换乘功能，加强各种运输方式之间的衔接，实现旅客运输零距离换乘和货物运输无缝衔接。

- 6．完善综合交通枢纽集疏运系统

一是完善沿海主要港口集疏运系统。广州港重点推进南沙疏港铁路、广州港出海航道三期工程、洪奇沥水道等项目建设；深圳港重点推进广深沿江高速公路、深圳外环高速公路等项目建设；珠海港重点推进广珠铁路、高栏港高速公路、崖门水道等项目建设；虎门港重点推进常虎高速虎门港支线、虎门二桥等项目建设；惠州港重点推进惠大疏港高速公路等项目建设。

二是完善民航机场集疏运系统。广州新白云国际机场重点推进广州城市轨道交通三号线、广清城际轨道项目、肇庆至花都高速公路、广州北三环高速公路珠外环高速等项目建设；深圳机场重点推进深圳城市轨道交通十一号线、穗莞深城际轨道交通、深圳外环高速等项目建设；珠海机场重点加快珠海机场高速公路、江珠高速公路北沿线、珠海机场至珠海市区城际轨道等项目建设。

三是完善铁路客运站集疏运系统。广州新客站重点加快广明高速公路、平南高速公路、广州地铁二号线延长线、七号线、十二号线、广佛城际环线等项目建设；深圳新客站加快推进深圳城市轨道交通四号线、五号线、六号线以及广深港客运专线等项目建设；佛山新客站重点推进广佛肇城际线、广佛环线以及佛山城市轨道交通等项目建设。

## （二）加强三大经济圈交通对接。

以广佛同城化为示范，加快推进广佛肇、深莞惠、珠中江三大经济圈交通一体化建设。交通对接是打造广佛肇、深莞惠、珠中江三大经济圈、实现珠三角区域经济一体化的重要支撑，要进一步加强珠三角各市之间、市与市相邻地区之间以及珠三角与环珠三角之间的道路对接，加强交通联系，打通断头路，整合优化交通运输资源，引导人流、物流、信息流等资源合理配置。

## （三） 推进交通管理一体化。

- 1．加快推进高速公路电子联网收费

加快推进珠三角高速公路电子联网收费，减少高速公路主线收费站，提高网络整体运输效率。大力推进电子不停车收费，到2012年实现珠三角所有城市出入口均至少设置1入1出ETC车道，提高高速公路通行能力和服务质量。

- 2．稳步推进区域年票互认

全面撤消政府还贷普通公路收费站，在广州与佛山实现年票互认的基础上， 2010年实现广佛肇、珠中江区域年票互认，2012年实现广佛肇、珠中江、深莞惠三大经济圈区域年票互认。

- 3．积极推进公共交通“一卡通”

整合现有各城市交通智能卡系统和资源，推进城市间公共交通互联互通和地级以上市公共交通IC卡并网，建立统一规范的交通“一卡通”平台，2012年实现珠三角地区城市公共交通“一卡通”，并逐步拓展到城际轨道交通等领域。

- 4、构筑运输一体化体系

客运方面，建设综合客运体系,构建以空港、高速铁路为核心的快速客运集疏运网络；形成以铁路客运专线、城际轨道、高速公路为主体，以普通公路为补充，各种运输方式间便捷换乘的城际旅客运输网络；完善以地铁、城市公交、出租车、农村客运班线为一体的城乡公共交通运输网络。

货运方面，基本建成货运体系，构建以沿海港口为核心的国际货物运输通道和以空港为核心的快速、高附加值国际物流集疏运网络；完善以高速公路、干线铁路及内河航运为主的国内物流网络及区域物流配送与快递服务网络

进一步拓展道路运政信息系统功能，完善公众出行服务信息平台；构建物流公共信息平台，逐步实现与商务、金融等部门信息平台联网；建立全省统一道路运输监控平台，为车辆提供定位、导航、安全限速、应急指挥等服务；建立维修救援服务信息系统平台，构建方便、快捷、高效的汽车维修救援网络。

修订《广东省道路运输管理条例》、制定《广东省水路运输管理条例》、《广东省城市公共交通管理办法》、《广东省出租汽车管理办法》、《粤港澳直通客货运输管理办法》、《异地候机运输管理办法》等政策法规，切实提高市场监管能力，优化运输市场环境，规范市场秩序。

## （四） 促进粤港澳交通一体化发展。

- 1．加快跨界交通项目建设

完善粤港澳跨界交通基础设施协作机制，深化三地跨界交通基础设施项目合作，加快建设广深港客运专线、港珠澳大桥等项目，增强珠三角与港澳地区间快速通道通行能力，加强珠三角西部地区与香港的联系；开工建设深圳东部过境高速公路和与香港西部通道相衔接的高速公路，积极推进莲塘/香园围口岸规划建设，提高深港东部过境通道能力。

- 2．提升民用机场合作水平

共同争取国家拓展珠三角空域，使大珠三角地区成为国家低空开放试验区，优化资源配置，统筹珠三角空域的联合管制运行，提高空管保障能力；积极推进各民航机场间合作，积极开展在人员培训、机场建设、运营和管理、商业服务等方面的交流合作；按照国家对大珠三角地区机场的定位，共同构筑优势互补、共同发展的大珠三角民用机场体系。

- 3．继续推进珠三角港口与香港港口合作

在巩固香港的国际航运中心地位前提下，充分发挥两地比较优势，实现珠江口港口群协调发展。继续发展集装箱喂给运输，完善集装箱水上喂给运输系统；稳步发展珠三角集装箱专业化码头，提高珠三角地区集装箱码头装卸能力，逐步增强深圳港、广州港与航运相关的保险、仲裁等服务；以资本为纽带，鼓励港商投资建设和经营集装箱码头。以科技管理人才合作为平台，加强船期、代理、运价、信息等方面交流合作，进一步提升该区域港口集装箱作业和经营管理水平。

## （五） 重点建设项目。

共安排重点建设项目92项，总投资约10708亿元，2012年前投资5296亿元。其中轨道交通项目31项，建设里程4801公里，总投资7349亿元，2012年前投资2845亿元；高速公路项目37项，建设里程1934公里，总投资2802亿元，2012年前投资1903亿元；港口总投资285亿元，2012年前投资285亿元；机场总投资228亿元，2012年前投资227亿元；航道总投资43亿元，2012年前投资37亿元。

- 四、保障措施

## （一）进一步理顺交通管理体制。

稳步推进交通行政管理体制改革，整合交通管理资源，逐步建立分工明确、管理高效、决策科学的综合交通运输管理体制。

## （二）完善交通规划和建设协调机制。

打破行政区划限制，加强各市间的衔接与合作，建立科学、有效的协调机制，协调珠三角各城市交通基础设施规划和建设，统筹安排各种交通运输方式合理分工和协调发展。

## （三） 拓展交通建设融资渠道。

完善投融资体制改革，在进一步政府投资力度的基础上，积极探索通过建立省级融资平台发行中期票据、信托（用）贷款、建设债券、股权融资等多种融资方式筹集交通项目建设资金。

## （四）完善相关法规。

抓紧研究制定和完善相关的配套法规，解决珠三角各市地方性法规和规章制度有关标准的统一和衔接问题，为珠三角交通一体化提供制度保障。

## （五） 加强技术创新。

积极推进智能交通建设，重点统筹区域交通IC卡互联互通技术平台，建立交通一体化的公用信息平台。广泛采用信息化、智能化技术，建设公开、公平、公正的大众信息系统，实现资源共享和各种运输方式的互联互通，有效诱导集疏运客货流，提高运输效率、服务水平和安全性；筹划省级层面智能交通系统的研究、开发、建设和管理，依托射频识别（RFID）技术和“汽车数字化标准信源”技术，建立信息化、数字化、智能化交通管理服务系统。

珠江三角洲地区交通基础设施一体化规划重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模(公里) | 建设起 止年限 | 总投资 (万元) | 2009-2012年 投资计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  | 107078868 | 52963017 |  |
| 一、 | 轨道交通 |  |  |  | 73490991 | 28455840 |  |
| （一） | 珠三角城际轨道交通 |  | 1438 |  | 28849700 | 9614700 |  |
| 1 | 广珠城际轨道交通 | 在建 | 144 | 2005-2010 | 1819000 | 624000 |  |
| 2 | 广佛城际轨道交通 | 在建 | 38 | 2007-2012 | 1750000 | 1000000 |  |
| 3 | 穗莞深城际轨道交通 | 在建 | 80.5 | 2008-2012 | 2132000 | 2132000 |  |
| 4 | 佛山至肇庆城际轨道交通 | 拟建 | 84.5 | 2009-2012 | 1762700 | 1762700 |  |
| 5 | 东莞至惠州城际轨道交通 | 新开工 | 99 | 2009-2012 | 1728000 | 1728000 |  |
| 6 | 广州至清远城际轨道交通 | 新开工 | 56 | 2009-2012 | 1088000 | 1088000 |  |
| 7 | 广佛环线佛山西站至长隆段 | 新开工 | 40 | 2009-2012 | 1280000 | 1280000 |  |
| 8 | 中山—南沙—虎门城际 | 新开工 | 54 | 2012-2020 | 1080000 | 0 |  |
| 9 | 佛山—东莞城际 | 新开工 | 31 | 2012-2020 | 520000 | 0 |  |
| 10 | 广州—佛山—江门—珠海城际 | 新开工 | 172 | 2012-2020 | 3080000 | 0 |  |
| 11 | 珠海市区—珠海机场城际 | 新开工 | 35 | 2012-2020 | 490000 | 0 |  |
| 12 | 广佛环线（佛山西站至长隆段外） | 新开工 | 129 | 2012-2020 | 4130000 | 0 |  |
| 13 | 深圳—惠州城际 | 新开工 | 113 | 2012-2020 | 2980000 | 0 |  |
| 14 | 肇庆—南沙城际高明至南沙段 | 新开工 | 89 | 2012-2020 | 1340000 | 0 |  |
| 15 | 江门—开平—恩平（含台山支线）城际 | 新开工 | 152 | 2012-2020 | 2020000 | 0 |  |
| 16 | 广州—增城—惠州城际 | 新开工 | 121 | 2012-2020 | 1650000 | 0 |  |
| （二） | 出省铁路通道 |  | 1196 |  | 11412500 | 7132500 |  |
| 17 | 武广客运专线广东段（含新广州站） | 在建 | 298 | 2005-2009 | 3280000 | 600000 |  |
| 18 | 广深港客运专线 | 在建 | 116 | 2005-2010 | 2299500 | 1329500 |  |
| 19 | 贵广铁路广东段 | 在建 | 205 | 2008-2013 | 1520000 | 1200000 |  |
| 20 | 厦深铁路广东段 | 在建 | 357 | 2008-2011 | 2883000 | 2603000 |  |
| 21 | 南广铁路广东段 | 在建 | 220 | 2008-2013 | 1430000 | 1400000 |  |
| 22 | 柳州-肇庆铁路 | 新开工 |  |  |  |  |  |
| （三） | 区内干线铁路 |  | 1331 |  | 7472300 | 3696300 |  |
| 23 | 广珠铁路 | 在建 | 187 | 2007-2011 | 1316000 | 1000000 |  |
| 24 | 广东西部沿海铁路 | 新开工 | 334 | 2009-2013 | 2340000 | 2300000 |  |
| 25 | 南沙疏港铁路 | 新开工 | 79 | 2010-2012 | 396300 | 396300 |  |
| 26 | 广州-汕尾铁路 | 新开工 | 300 |  | 2400000 |  |  |
| 27 | 广茂复线 | 新开工 | 431 |  | 1020000 |  |  |
| （四） | 城市轨道 |  | 836 |  | 25756491 | 8012340 |  |
| 28 | 广州市轨道交通 |  | 373.87 |  | 10640791 | 3770200 |  |
|  | 四号线 | 在建 | 46.56 | 2005-2010 | 1491091 | 400000 |  |
|  | 六号线 | 在建 | 20.81 | 2006-2010 | 800500 | 300000 |  |
|  | 六号线二期 | 新开工 | 17.6 | 2009-2012 | 715600 | 715600 |  |
|  | 七号线一期 | 新开工 | 17.5 | 2009-2012 | 779600 | 779600 |  |
|  | 九号线 | 新开工 | 18.3 | 2009-2012 | 775000 | 775000 |  |
|  | 十三号线 | 新开工 | 55.1 | 2011-2015 | 2390000 | 800000 |  |
|  | 十一号线 | 新开工 | 36.3 | 2012-2015 | 1368000 | 0 |  |
|  | 三号线东延线 | 新开工 | 9.4 | 2012-2015 | 431000 | 0 |  |
|  | 四号线南延线 | 新开工 | 101.1 | 2013-2015 | 350000 | 0 |  |
|  | 十四号线 | 新开工 | 51.2 | 2012-2015 | 1540000 | 0 |  |
| 29 | 深圳市轨道交通 |  | 402 |  | 13567700 | 3442140 |  |
|  | 1号线续建工程 | 在建 | 23.6 | 2007-2011 | 925000 | 370000 |  |
|  | 2号线 | 在建 | 33.1 | 2007-2011 | 559000 | 223600 |  |
|  | 3号线 | 在建 | 41.7 | 2007-2011 | 943000 | 377200 |  |
|  | 4号线续建工程 | 在建 | 15.8 | 2007-2011 | 584000 | 233600 |  |
|  | 5号线 | 在建 | 42.4 | 2007-2011 | 632000 | 252800 |  |
|  | 4号线北延段 | 新开工 | 7.3 | 2011-2020 | 269300 | 53860 |  |
|  | 6号线 | 新开工 | 37.2 | 2011-2020 | 1607400 | 321480 |  |
|  | 7号线 | 新开工 | 28.9 | 2011-2020 | 1711700 | 342340 |  |
|  | 8号线 | 新开工 | 25.9 | 2011-2020 | 1165300 | 233060 |  |
|  | 9号线 | 新开工 | 17.8 | 2011-2020 | 2117500 | 423500 |  |
|  | 10号线 | 新开工 | 42.2 | 2011-2020 | 1509100 | 301820 |  |
|  | 11号线 | 新开工 | 49.7 | 2011-2020 | 1275100 | 255020 |  |
|  | 12号线 | 新开工 | 36.4 | 2011-2020 | 269300 | 53860 |  |
| 30 | 东莞市轨道交通石龙至长安（R2线） |  | 60 | 2009-2015 | 1548000 | 800000 |  |
| 31 | 佛山市轨道交通 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 高速公路 |  | 1933.67(扩建149公里，在建与新建1785公里) |  | 28029100 | 19025100 |  |
| （一） | 区域联网 |  | 1367.6(扩建149公里，在建与新建1219公里) |  |  |  |  |
| 32 | 珠三角环形高速公路南环段 | 在建 | 49.3 | 2008-2011 | 711000 | 600000 |  |
| 33 | 珠三角外环高速公路 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 黄岗至花山段 | 新建 | 63.4 | 2010-2012 | 877000 | 877000 |  |
|  | ② 江门至肇庆高速公路 | 在建 | 107.7 | 2008-2011 | 740000 | 690000 |  |
|  | ③ 广州高速增城沙庄至花都北兴公路二期 |  | 43.8 | 2010-2012 | 586000 | 586000 |  |
| 34 | 广州至深圳沿江高速公路 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 广州段、东莞段 | 在建 | 59 | 2006-2010 | 1095000 | 745000 |  |
|  | ② 深圳段 | 新开工 | 30.5 | 2009-2012 | 1120000 | 1120000 |  |
| 35 | 广珠西线高速公路 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 二期工程顺德至中山段 | 在建 | 45.6 | 2005-2010 | 569000 | 569000 |  |
|  | ② 三期工程中山至珠海段 | 新开工 | 37.7 | 2009-2012 | 560500 | 560500 |  |
| 36 | 平南(南海平洲-化龙-南沙)高速公路 | 新开工 | 50.8 | 2009-2012 | 842000 | 842000 |  |
| 37 | 增从高速公路（含街口支线） | 新开工 | 67.5 | 2009-2011 | 618000 | 618000 |  |
| 38 | 从莞高速公路 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 东莞段 | 新开工 | 57.5 | 2009-2012 | 870000 | 870000 |  |
|  | ② 惠州段 | 新开工 | 31.1 | 2009-2012 | 445000 | 445000 |  |
| 39 | 广明高速公路 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 广州段 | 新开工 | 30 | 2009-2012 | 616000 | 616000 |  |
|  | ② 陈村至西樵段 | 新开工 | 42.1 | 2009-2011 | 751000 | 751000 |  |
| 40 | 莞惠高速 | 在建 | 61 | 2006-2009 | 466000 | 466000 |  |
| 41 | 广惠高速公路东延线（凌坑至碧甲段） | 新开工 | 31.5 | 2009-2012 | 315000 | 315000 |  |
| 42 | 常虎高速公路虎门港支线 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 一期：新联支线 | 在建 | 11.6 | 2007-2009 | 77400 | 77400 |  |
|  | ② 二期：新联支线 | 新开工 | 9.4 | 2010-2011 | 145000 | 145000 |  |
| 43 | 广州东沙至新联高速公路 | 在建 | 46.2 | 2005-2010 | 635000 | 270000 |  |
| 44 | 惠大疏港高速公路(长湖至大亚湾) | 新开工 | 54.6 | 2009-2012 | 490000 | 490000 |  |
| 45 | 珠海机场高速公路 | 新开工 | 31.1 | 2009-2011 | 462500 | 462500 |  |
| 46 | 珠海高栏港高速公路 | 新开工 | 31.6 | 2009-2011 | 384200 | 384200 |  |
| 47 | 莞深三期 | 在建 | 5.6 |  | 120000 | 100000 |  |
| 48 | 广肇高速公路二期 | 在建 | 5.4 | 2008-2010 | 58000 | 50000 |  |
| 49 | 广珠东线新洲至化龙段 | 在建 | 11 | 2008-2011 | 119800 | 119800 |  |
| 50 | 惠深沿海高速惠州段 | 新开工 | 48.6 | 2009-2012 | 499000 | 499000 |  |
| 51 | 广佛高速公路扩建工程 | 在建 | 8.6 | 2006-2011 | 37000 | 37000 |  |
| 52 | 佛开高速公路扩建工程 | 在建 | 46.6 | 2006-2011 | 400000 | 400000 |  |
| 53 | 广三高速公路扩建工程 | 新开工 | 29 | 2009-2011 | 179000 | 179000 |  |
| 54 | 广清高速公路改扩建 | 新开工 | 57.7 | 2009-2012 | 740000 | 740000 |  |
| 55 | 水官高速公路扩建工程 | 新开工 | 6.7 | 2009-2010 | 67000 | 67000 |  |
| 56 | 深圳至中山过江通道工程(含南沙港连接线) | 新开工 | 61.8 | 2012-2018 | —— | —— |  |
| 57 | 虎门二桥 | 新开工 | 20.9 | 2012-2018 | —— | —— |  |
| 58 | 虎门二桥东延线(番莞高速厚街至桥头) | 新开工 | 42.7 | 2012-2018 | —— | —— |  |
| 59 | 莲花山大桥 | 新开工 | 14.9 | 2012-2018 | —— | —— |  |
| 60 | 莲花山大桥西延接南部快速 | 新开工 | 15.1 | 2012-2018 | —— | —— |  |
| （二） | 对外通道 |  | 486.47 |  |  |  |  |
| 61 | 二广高速公路 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 广贺高速公路怀集至三水段 | 在建 | 118 | -2010 | 846000 | 846000 |  |
|  | ② 二广高速连州至怀城段(含怀集支线) | 新开工 | 57.9 | 2010-2013 | 399000 | 399000 |  |
| 62 | 济广高速公路 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 广州至河源高速公路广州段 | 在建 | 70.8 | 2008-2011 | 553000 | 553000 |  |
|  | ② 广州至河源高速公路惠州段 | 在建 | 75.3 | 2008-2011 | 569300 | 569300 |  |
| 63 | 广州至乐昌高速樟市至花东段广州路段 | 新开工 | 21.27 | 2009-2012 | 305000 | 305000 |  |
| 64 | 大广国家高速公路粤境段 | 新开工 | 81 | 2010-2012 | 802000 | 802000 |  |
| 65 | 博（罗）深（圳）高速 | 新开工 | 62.2 | 2009-2012 | 859400 | 859400 |  |
| （三） | 粤港澳合作项目 |  | 79.6 |  |  |  |  |
| 66 | 港珠澳大桥(主桥内地海域) | 新开工 | 26 | 2009-2015 | 7660000 | —— |  |
| 67 | 港珠澳大桥珠海侧连接线(接江珠高速) | 新开工 | 23 | 2009-2015 | 440000 | —— |  |
| 68 | 深圳东部过境高速公路 | 新开工 | 30.6 | 2010-2016 | —— | —— |  |
| 三 | 港口及航道 |  |  |  | 3282077 | 3217077 |  |
| （一） | 港口 |  |  |  | 2848134 | 2848134 |  |
|  | 广州港 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 广州港南沙港区三期工程 | 新开工 | 4个10万吨级和2个7万吨级集装箱泊位 | 2009-2012 | 747900 | 747900 |  |
| 70 | 广州港南沙港区粮食及通用码头工程 | 在建 | 10万吨级和7万吨级粮食卸船泊位各1个，2000吨级粮食装船泊位5个，1个7万吨级和3个5万吨级通用泊位 | 2009-2011 | 292000 | 292000 |  |
|  | 深圳港 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 深圳港盐田西港区集装箱码头工程 | 在建 | 4个5万吨级集装箱泊位（3-6#泊位）3#泊位为扩建 | 2009-2011 | 384000 | 384000 |  |
| 72 | 深圳港大铲湾集装箱码头二期工程 | 新开工 | 7-10万吨级集装箱泊位4个、吞吐能力240万TEU | 2009-2011 | 600000 | 600000 |  |
|  | 珠海港 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 珠海港高栏港区集装箱码头二期 | 新开工 | 4个10万吨集装箱泊位 | 2009-2013 | 405000 | 405000 |  |
| 74 | 珠海港高栏港区干散货码头工程 | 新开工 | 15万吨级干散货（矿石）泊位2个，年通过能力为1500万吨 | 2009-2012 | 246000 | 246000 |  |
| 75 | 珠海港高栏港区北顺岸煤炭码头 | 在建 | 10万吨级煤炭泊位1个、3000吨级煤炭泊位3个、2000吨级煤炭泊位1个，设计年通过能力为1500万吨 | 2009-2011 | 173234 | 173234 |  |
| （二） | 航道 |  |  |  | 433943 | 368943 |  |
| 76 | 广州港出海航道三期工程 |  | 按照10万吨级集装箱船舶不乘潮通航、兼顾12万吨级散货船舶乘潮单向通航、5万吨级船舶双向通航 | 2009-2011 | 266000 | 266000 |  |
| 77 | 洪奇沥水道航道整治工程 |  | 1000t 级港澳航线，86Km | 2007~2009 | 11627 | 11627 |  |
| 78 | 白坭水道航道整治工程 |  | 内河Ⅲ、Ⅴ级航道，55Km | 2009-2011 | 21052 | 21052 |  |
| 79 | 崖门水道航道整治工程 |  | 5000t 级海轮航道,，34Km | 2009~2010 | 10534 | 10534 |  |
| 80 | 东平水道航道整治工程 |  | 2000t 级航道，68Km | 2008~2011 | 9061 | 9061 |  |
| 81 | 西江界首至肇庆航道整治工程 |  | 2000t级航道，168Km | 2008~2010 | 36649 | 36649 |  |
| 82 | 东江河源至惠州航道整治工程 |  | 300t 级航道，126Km | 2007~2010 | 14020 | 14020 |  |
| 83 | 东江干流航道整治工程 |  | 结合水利水电枢纽，建设河源至石龙500~1000t 级航道 | 2015-2020 | 65000 |  |  |
| 四 | 民用机场 |  |  |  | 2276700 | 2265000 |  |
| 84 | 广州白云国际机场扩建工程二期 | 新开工 | 二号航站楼建筑面积52.8万平方米；停机坪84万平方米；第三跑道3800×60米；配套工程 | 2009-2013 | 1340000 | 1340000 |  |
| 85 | 深圳机场航站区扩建工程 | 在建 | 新航站楼、航站区配套工程及供油工程，按照满足2020年旅客吞吐量4500万人次设计 | 2008-2011 | 911700 | 900000 |  |
| 86 | 惠州机场复航 | 新开工 | 按4D级标准进行改建和扩建 | 2009-2012 | 25000 | 25000 |  |
| 五 | 综合枢纽 |  |  |  | 2220000 | 1110000 |  |
| 87 | 广州新客站 | 在建 | 车站1个及相关线路50公里，按近期年旅客发送量10650万人，远期17200万人设计。 | 2004-2009 | 1300000 | 200000 |  |
| 88 | 深圳福田站 | 在建 | 包括车站1个及相关线路11公里，按近期枢纽年旅客发送量7270万人，远期8850万人设计。 | 2008-2012 | 640000 | 630000 |  |
| 89 | 佛山西站 | 在建 | 1个车站，按近期发送旅客2100万人设计，远期3170万人设计。 | 2009-2012 | 280000 | 280000 |  |
| 90 | 广州白云国际机场综合枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 深圳机场 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 珠海机场 |  |  |  |  |  |  |